# Информационное письмо о зимних полевых работах

В последние годы резко возросло количество запросов на выдачу разрешений (открытых листов) для проведения археологических полевых работ, в том числе спасательных, в холодное время года (зимний период), когда грунт в большинстве регионов страны промерзает на значительную глубину.

Стремление организовать такие работы диктуется как резко возросшей хозяйственной активностью, так и экономическими интересами строительных организаций ввиду высоких расценок на строительные работы в зимний период.

Известно, что до конца 1980-х годов археологические полевые работы в зимний период времени практически не велись, поскольку мерзлый грунт не даёт возможности выполнить весь комплекс необходимых операций, определённых методикой исследований, в том числе производить наблюдения над стратиграфией и морфологическими особенностями культурного слоя, вести отбор находок, осуществлять зачистку профилей и горизонтальных поверхностей, составлять документацию, точно фиксирующую характер объектов в раскопе.

Однако к настоящему времени накоплен опыт проведения археологических полевых работ в зимних условиях, в том числе в морозы, как на открытом грунте, так и в специальных укрытиях. Установлено, что эффективные археологические исследования в условиях холодного времени года возможны только в случае установки специального закрытого павильона с искусственным освещением и подогревом горячим воздухом. Образцом таких работ могут служить археологические раскопки Н.А. Кренке в 2002 году на Романовом дворе в Москве: в деревянно-пластиковых павильонах с освещением и обогревом. Интересный опыт получен и при круглогодичных масштабных раскопках Института истории материальной культуры РАН на строительстве Охта-Центра в Санкт-Петербурге в 2009-2010 годах.

По мнению Научного совета по полевым исследованиям, раскопки мерзлого грунта и работы на раскопах в условиях низких температур недопустимы, поскольку не позволяют полноценно изучить культурный слой и древние сооружения и приводят к уничтожению объектов археологического наследия.

Подобные работы входят в противоречие с федеральным законодательством, регулирующим вопросы сохранения объектов культурного наследия. Так, согласно статье 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы. Таких работ в зимних условиях следует избегать, перенося археологические раскопки на более подходящий для них сезон и погодные условия.

Настоящим письмом Научный совет по полевым исследованиям информирует практикующих археологов – держателей разрешений (открытых листов), организации, выполняющие археологические полевые работы по заказам строительных организаций, заказчиков археологических полевых работ и органы государственной власти, в чью компетенцию входят вопросы сохранения объектов культурного наследия о том, что:

- археологические полевые работы, включая спасательные археологические полевые работы, связанные с раскопками или разведками, на открытом грунте в условиях, когда температура грунта в зоне работ опускается ниже 0 градусов по Цельсию, не рекомендуются;

- в исключительных случаях проведения спасательных археологических полевых работ в холодное время года для их организации необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева грунта, раскопок и фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов;

- при планировании археологических полевых работ в холодное время года в сметы работ в обязательном порядке включаются расходы, необходимые для строительства указанного закрытого павильона;

- при рассмотрении заявки на получение разрешения (открытого листа) на проведение археологических полевых работ в холодное время года отсутствие в обосновывающей документации перечня мероприятий, запланированных для обеспечения археологических работ в закрытых павильонах, будет рассматриваться как основание для отклонения заявки на выдачу разрешения (открытого листа). В научных отчётах о выполненных археологических полевых работах в холодное время года должна в обязательном порядке присутствовать соответствующая фотофиксация и иные документальные подтверждения реализации настоящей рекомендации о порядке проведения археологических полевых работ в холодное время года.

Соответствующие дополнения будут внесены в новый текст Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации и иные документы, регламентирующие археологические полевые работы.

Председатель Научного совета

по полевым исследованиям, д.и.н., 	проф. 			А.А. Масленников